中国医学科学院肿瘤医院

上网行为管理设备采购需求

目录

中国医学科学院肿瘤医院	1

上网行为管理设备采购需求	1

一、 项目背景	3

二、 项目建设目标	3

三、 项目建设内容	5

3.1方案设计	5

3.1.1整体思路设计	5

3.1.2部署架构设计	5

3.1.3数据迁移与设备割接设计	6

3.2设备清单	9

四、 设备参数要求	10

五、 设备与厂商资质要求	13

- 项目背景

我院为满足等级保护合规要求，为我院互联网出口带宽的合理使用，保障关键业务网络顺畅，于2016年采购部署了一台上网行为管理设备，该设备已经运行近9年，现阶段硬件老化情况明显、性能不足，无法满足高峰时段网络流量需求，常出现网络延迟、卡顿现象。由于该设备采购时间较早，现阶段设备厂商对该型号设备已经停止维护。随着我院互联网侧业务逐步开展，互联网出口带宽也将不断提升，该上网行为管理设备不能满足接口数量、万兆处理能力等需求。同时，互联网出口区路由、防火墙等设备均采用双机部署模式，上网行为管理设备仍然单机串行部署在主路，存在单点故障风险，一旦该设备因老旧或性能不足出现宕机，可能严重影响我院互联网业务及员工互联网访问需求。

因此，为满足等级保护要求，解决当前上网行为管理设备老旧问题，避免出现网络延迟卡顿以及断网风险，急需新购两台上网行为管理设备，完成对老旧设备的替换和数据平滑迁移，完善我院互联网出口区网络安全防护能力水平，提升设备性能与网络接口处理能力，采用硬件bypass机制与双机热备技术，解决单点故障风险，为后续互联网业务开展及互联网访问等场景做好基础设施支撑与保障。

- 项目建设目标

1、解决老旧设备性能瓶颈，保障网络稳定运行

网络吞吐处理能力提升。在网络性能方面，提升达到不低于3Gbps带宽网络处理能力；在设备处理性能层面，吞吐量不低于5Gbps，全面提升互联网访问行为处理能力；在解决现有设备性能不足问题的基础上，为后续业务扩展提供冗余扩展空间。

设备接口数量扩充。现有设备采用千兆光纤接口，存在因处理能力不足导致的网络延迟问题，本次选用不少于4*SFP+插槽（支持 bypass），配置多模万兆光纤模块，在物理层面大幅提升处理能力，同时备用4千兆光口，用以应对突发或特殊需求。

设备技术能力迭代。现有设备缺乏对新兴应用的深度识别和管控能力。新的上网行为管理系统，应具备对网页访问过滤、网络应用控制、带宽流量管理、信息收发审计、用户行为分析等能力，进一步提升我院网络安全防护水平。

2、构建高可用架构，消除单点故障风险

采用HA双机热备部署模式，实现互联网出口上网行为管理设备冗余，主备设备实时同步配置与会话状态，主设备出现故障时，备用设备无缝接管，业务中断时间缩短至秒级。

使用硬件ByPass功能，在设备宕机、关机时，每对网络接口自动保持连通，保障设备的网络连通性不受到影响。

3、原有数据迁移与兼容性保障

由于原有设备运行时间较长，存在大量审计数据与配置数据，为保障新设备上线即可稳定运行，新旧设备间应具备较高的兼容性，新设备应能够快速将旧设备数据进行迁移，并验证策略有效性，做到上线前平滑割接，避免出现由于设备割接导致的网络中断事件。

4、结合实用性，立足长远适当规划

满足北京院区网络带宽扩容需求（1G+1G+1G），上网行为管理设备选择3G带宽规格。除此以外，考虑我院网络使用场景与未来发展，5G的吞吐性能计划可满足未来3-5年多院区网络管理需求。

- 项目建设内容

3.1方案设计

3.1.1整体思路设计

方案设计在互联网接入区双机部署全新上网行为管理系统，通过上网行为管理系统提供强大的网页过滤功能，屏蔽对非法网站的访问；提供基于时间、用户、应用的精细管理控制策略，控制上班时间玩网络游戏、炒股、观看工作无关视频等行为，从而保障工作效率；提供对通过电子邮件、即时通讯、论坛发帖等途径的外发信息进行监控审计，避免我院办公数据与患者信息泄露；提供应用层的带宽管理功能，有效阻止、限制P2P等严重消耗带宽的应用，确保我院的互联网业务带宽得以保障。

3.1.2部署架构设计

方案部署架构如下图所示：

采用软硬一体的上网行为管理系统设备，具备极高的稳定性与运行效率，可方便部署于我院网络机房中。采用双机热备部署方式，将上网行为管理系统串接在互联网出口防火墙与外网核心交换之间，采用具备Bypass的万兆接口作为核心业务处理接口，极大幅度提升处理能力，避免设备故障导致的断网情况出现；大幅提升带宽利用率，直接提升现有互联网专线出口带宽容量；备用4个千兆光口应对突发情况。利用HA主备模式，实现策略数据的同步与故障快速切换。

3.1.3数据迁移与设备割接设计

1、数据迁移

1）策略梳理：统计老旧上网行为管理系统现有安全策略数量、类型（访问控制、应用控制、带宽管理、用户管理、内容审计过滤等）、源/目的IP范围、端口协议、优先级等。

2）依赖关系分析：识别与老旧上网行为管理策略依赖或联动关系。

3）准备策略迁移工具：准备策略导出图形化工具、命令或脚本，验证工具或命令有效性。

4）日志迁移准备：配置老旧上网行为管理设备日志与审计日志导出策略，验证导出工具有效性。

5）策略与日志提取：通过图形化工具、命令或脚本，批量导出策略与日志，生成结构化文件。

6）手动梳理关键策略：对提取的策略进行人工复核，补充缺失字段，标记需要废弃的冗余策略，优化策略并进行冲突检测。

7）策略与日志导入：按照优先级分阶段导入策略与日志，每次导入后验证策略生效状态，避免全量导入配置错误扩散。

8）功能测试：验证新设备策略是否符合原有策略预期，验证日志格式是否正确能否有效查询与调用。

2、设备割接

老旧设备向新设备数据迁移完成后筹备设备割接工作。

1）搭建测试环境：模拟真实互联网接入区，搭建测试环境，万兆光纤走线，连通性验证。

2）测试验证HA：配置双机热备，并验证策略同步、数据同步、主备切换等场景。

3）测试验证策略有效性：测试环境验证策略有效性，优化策略。

4）准备割接：检查割接所需物理环境（光纤、接口、配电等），启动割接申请流程。

5）正式割接：割接申请流程通过后，启动割接工作（业务低峰期），我院相关网络/安全负责人、设备原厂工程师现场进行技术支持与保障。光纤接口联通，完成割接操作，割接工作应在5分钟内完成。

6）割接完成后连通性及策略验证：割接操作完成后，快速进行联动性及策略验证，预先准备验证用例，快速判断割接是否成功，如失败则实施退回方案。

7）完成割接：策略验证完毕，老设备下线，新设备进入试运行阶段。

8）退回方案：预先制定好退回方案，如割接过程出现问题，即刻退回，退回方案执行过程应在5分钟内完成。

3.2设备清单

计划采购2台上网行为管理设备，主要功能如下：

| 设备 | 规格描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 上网行为管理 | 不高于2U机架式设备，支持带宽不低于3Gbps，吞吐量不低于5G，最大并发连接数为120万，最大新建连接数为9万/秒，配置不少于1个管理口和1个HA口，4万兆接口（内置bypass，含光模块），4千兆光口，2个扩展槽，总硬盘容量不低于1T，实配交流冗余电源，5年质保及规则库更新服务，具备应用管理、流量管理、带宽管理等控制功能。 | 2 |

- 设备参数要求

指标按重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 基础要求 | 不高于2U机架式设备，支持带宽不低于3Gbps，吞吐量不低于5G，最大并发连接数为120万，最大新建连接数为9万/秒，配置不少于1个管理口和1个HA口，4万兆接口（内置bypass，含光模块），4千兆光口，2个扩展槽，总硬盘容量不低于1T，实配交流冗余电源，5年质保及规则库更新服务，具备应用管理、流量管理、带宽管理等控制功能。 |
| 2 |  | 部署模式 | 设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线；支持单臂单线的路由模式；支持接口联动；支持GRE接口功能，两台设备可通过配置建立GRE隧道。支持静态路由、OSPF动态路由；支持策略路由，支持按源IP、目的IP、域名等创建策略路由；支持内置ISP地址库，支持自定义地址库；内置国家/地区地址库；支持负载均衡，链路负载均衡、DNS负载均衡、目的地址例外、支持应用粘性的高级配置。 |
| 3 | # | 用户认证 | 支持通过钉钉、企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证。 |
| 4 |  | 风险面板 | 可集中呈现上网行为风险等级和状态；行为风险等级包括安全等级、效率等级、合规等级和管控等级；行为状态包括管控效果、运行状态、安全状态、泄密风险状态、合规状态和应用使用状态； 点击页面数值可直接跳转查询详情。首页可展示特征库规模详情。 |
| 5 |  | 应用审计及控制 | 应用协议库包含的应用数量不低于15000种，其中大模型应用数量不低于3000；支持按照客户业务场景自定义标签加入应用管控； |
| 6 |  | 应用分类 | 可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制；为覆盖工作无关应用，移动应用不少于5000种，即时消息应不低于200种，虚拟货币交易平台不低于40种；为规避外发类风险，论坛发帖应不低于3000种，代理隧道不低于100种。 |
| 7 | # | 访问质量 | Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测。（提供证明材料并加盖公章） |
| 8 |  | 业务层级梳理 | 对业务访问和API接口请求进行内容详情记录，支持列表视图查看记录日志，支持接口视图树形结构展示业务系统及接口的层级关系； |
| 9 | # | 加密网页审计 | 支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警。（提供证明材料并加盖公章） |
| 10 |  | 外发文件限制 | 在不安装agent的前提下，支持基于文件后缀的文件类型识别；支持基于文件内容对归档文件、压缩文件、加密文件、脚本文件等170+文件类型识别。修改后缀名，压缩等方式均可以识别准确类型； |
| 11 |  | 外发内容过滤 | 在不安装agent的前提下，外发内容过滤，支持SCP/SFTP应用，支持基于关键字、正则过滤；支持对身份证号码、银行号码、电话号码、地址等敏感信息过滤。 |
| 12 |  | 网站分类 | 不少于2.8亿条网站/URL/网页数据，在系统有网站/URL/网页库更新情况详细说明。 |
| 13 |  | 关键字过滤 | 可根据网页内容关键字进行审计与过滤，一条策略实现阻断、记录、告警；每个关键字对象要求可至少录入500个关键字。 |
| 14 | # | 故障排查 | 支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略。（提供证明材料并加盖公章） |
| 15 |  | 网页文件管理 | 可以对网页的文件，根据传输方向、文件名、文件扩展名、文件大小、网站域名进行控制管理，违规文件下载阻塞同时可以告警；支持文件真实类型检测；支持office,pdf,wps等复杂文件内容的识别；支持压缩文件还原。 |
| 16 | # | 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义。 |
| 17 |  | 智能流控 | 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。 |
| 18 |  | 认证策略 | 可以于IP、MAC等多因素进行用户认证、识别。支持本地、LDAP、LDAPS、Radius、邮件认证、钉钉、企业微信、蓝信，CAS、OAuth认证、动态口令ID联动的动态二维码认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能。支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信网关为用户手机发送密码。 |
| 19 | # | 业务审计 | 支持WEB类业务的行为和内容审计。 |

- 设备与厂商资质要求

- 为保障安全服务能力，要求产品生产商为网络安全应急服务支撑单位（甲级）。提供证书复印件。

- 为保障产品专业性，要求产品生产商国家标准《信息安全技术 网络安全审计产品技术规范》主要起草单位。提供证明材料复印件。

- 具备 IPv6 Ready Logo 认证，须提供证书复印件。

- 具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》EAL3+，须提供证书复印件。